附件

锡林郭勒盟贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告具体问题整改进展情况

一、贯彻落实习近平生态文明思想还不到位方面

1.一些地方和部门对新发展理念缺乏深刻理解，在建设生态安全屏障与建设产业基地等重大关系上认识模糊，思路不清晰、谋划不全面，推进高质量发展的内生动力不强。有的干部仍然是“重发展、轻保护”、“一手硬、一手软”，生态环境保护责任链条拧得不紧，压力传导存在层层递减的情况，对一些长期存在的生态环境问题熟视无睹。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持

（一）盟委将生态文明建设、生态环境保护工作纳入重要议事日程，召开盟委会传达学习党中央、自治区党委关于生态文明建设的决策部署，研究解决生态环境保护工作中的重大问题。

（二）每年年底，盟委均按时向自治区党委报送《关于贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神情况的报告》《关于××年度生态环境保护工作情况的报告》等，确保总书记关于生态环境保护工作重要指示批示精神在我盟落地落实。

（三）抓住领导干部这个“关键少数”，对县级以上党委（党组）理论学习中心组专题学习重点内容进行安排，明确将习近平生态文明思想纳入中心组学习计划，对下一级党委理论学习中心组学习情况加强日常调度，各旗县市（区）党委理论学习中心组围绕习近平生态文明思想专题开展学习。

（四）制定盟委理论学习中心组学习计划，细化《专题学习安排》，将习近平生态文明思想作为学习重点列入学习专题安排计划。

（五）锡林郭勒盟行署坚持将生态文明建设、生态环境保护工作纳入重要议事日程，召开党组会议学习传达上级生态环境保护相关重要会议和讲话精神，听取、研究中央环保督察、基本草原保护等工作；举行党组理论学习中心组集体学习，传达学习碳达峰、碳中和、提升生态防护功能等内容；召开行署常务会研究《锡林郭勒盟筑牢祖国北疆生态安全屏障实施方案》《锡林郭勒盟国家生态文明建设示范盟创建规划》等方案、台账，研究资金事宜，安排部署环保问题整改工作；召开专题会议、调度会议部署调度生态文明示范盟创建、水生态环境保护、中央环保督察组交办信访举报案件整改、工业固体废物综合利用、碳达峰碳中和工作要点任务分工等工作。

（六）锡林郭勒盟行署向自治区政府作半年、年底工作报告和年度工作述职时，都将生态文明建设、生态环境保护有关内容作为专题进行汇报。

2.习近平总书记深刻指出，“保护草原、森林是内蒙古生态系统保护的首要任务。”但长期以来，内蒙古一些地区草原林地保护为矿山开采等开发建设让路的问题多发频发，一些违法违规项目给草原生态造成难以弥补的损失，修复治理成本高、难度大。

整改进展情况：已完成整改，长期坚持

（一）严格按照《国家林草局草原征占用审核审批管理规范》、《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》要求，严格落实矿山开采等开发建设占用草原林地管理制度、生态保护红线和草原林地用途管制，依法依规办理草原林地征占用审核审批手续。

（二）按照《全盟矿山违规违法开采破坏生态问题举一反三排查整治工作方案》，各旗县市（区）人民政府（管委会）对各地矿山开采破坏草原林地建设项目进行了全面排查，全盟新发现矿山开采项目破坏林地草原违法违规问题3项，建立《全盟矿山开采项目破坏林地草原违法违规问题排查台账》，并积极展开整改。

（三）根据《国家林业和草原局草原管理司关于部署开展2022年草原变化图斑判读和核查处置工作的通知》、《内蒙古自治区2022年草原变化图斑核查处置工作方案（暂行）》精神，开展草原图斑核查工作，11728个草原变化图斑实地核查工作全部完成。

3.不仅矿山开采侵占草原林地问题突出，生态修复治理也进展滞后。截至2021年年底，自治区在期有效露天矿山1482家，占矿山总数61.6%，目前仍有500多平方公里需要治理修复。

整改进展情况：已完成整改

（一）制定印发《关于做好中央第二轮环保督察反馈143家露天矿山整改工作的通知》，要求各旗县市（区）调整完善治理计划，持续推进矿山地质环境治理工作。

（二）对照全盟露天煤矿《初步设计》共排查发现问题14项，已全部完成整改并验收销号。

（三）全盟143家露天矿山2022年完成治理面积27.24平方公里，2023年完成治理面积18.69平方公里，2024年完成治理面积17.53平方公里，2025年完成治理面积13.15平方公里。

（四）各旗县市（区）人民政府已完成年度地质环境治理评估工作，143家露天矿山评估工作情况已上报自治区自然资源厅报备。

4.自治区自然资源部门矿业权审批不严格，2018年以来，未认真核实矿业权与自然保护地关系，批准新设或延续53宗自然保护地重叠的矿业权。

整改进展情况：已完成整改

我盟2宗探矿权已通过缩小矿区范围方式退出自然保护地。2022年7月8日，东乌旗组织专家对2宗探矿权复垦工程进行验收。7月14日，已将探矿权退出自然保护地的部分移交东乌旗林草局进行后期管护。2025年6月30日，自治区自然资源厅、自治区林业和草原局赴我盟开展实地核验。此问题涉及的矿业权与保护区重叠区域已实现退出并完成治理工程。

5.自治区水利部门对地下水水位持续下降问题研究不够、措施不多，对相关盟市取水许可管理混乱问题缺乏有效监督，2021年共有7个盟市11个超采区连续4个季度出现水位下降。

整改进展情况：已完成整改

全盟园区工业用水及矿山疏干排水用水户全部实现在线计量。全盟农灌井推行“以电折水”计量监测，实现了“一井一系数”。违规取用水问题全部整改完成。

二、北方生态安全屏障构建仍有短板方面

6.锡林郭勒盟内蒙古金中矿业有限公司巴彦哈尔敖包金矿非法占用草原2953亩，锡林郭勒盟卧龙泉赛马场等4个项目长期违规占用基本草原329亩。

整改进展情况：已完成整改

（一）锡林郭勒盟卧龙泉赛马场等4个项目的建筑物、构筑物已完成整改。

（二）锡林郭勒盟卧龙泉赛马场等4个项目制定了植被恢复治理方案，已恢复植被并通过属地林草部门验收。

（三）内蒙古金中矿业有限公司巴彦哈尔敖包金矿草原征占用审核手续已获批复。

（四）对违规违法占用草原林地项目问题进行深入排查，建立了整改台账，全部明确了整改措施、责任主体和完成时限。

7.《内蒙古自治区湿地保护“十三五”实施规划（2016—2020年）》要求，湿地保护所需资金纳入各级人民政府财政预算，到2020年湿地保护率达35%以上。督察发现，自治区林草部门和各盟市对湿地保护重视不够，全区12个盟市均未按照《湿地保护管理规定》要求编制湿地保护规划，呼和浩特、呼伦贝尔等8个盟市财政未安排湿地保护资金，全区湿地保护率为31.3%，未完成规划目标任务。

整改进展情况：已完成整改

（一）依据国土“三调”,将湿地面积总量管控目标分解到各旗县市（区）。

（二）2022年列入自治区重要湿地2处，认定盟级重要湿地5处。2023年列入自治区重要湿地1处，认定盟级重要湿地18处、小微湿地2处。2024年认定盟级重要湿地1处、小微湿地2处。

（三）将湿地保护资金纳入年度财政预算，为湿地保护提供了资金保障。

（四）《锡林郭勒盟湿地保护规划（2023-2030年）》已于2023年5月26日由行署印发实施。

（五）加大日常巡护和监测，加强重要区域湿地保护，严格对湿地用途的管控，强化湿地公园监管，严禁开（围）垦、填埋、占用湿地或改变湿地用途等破坏湿地的行为发生。

三、其他需要关注的问题方面

8.锡林浩特市生活垃圾填埋场2011年投运，至2021年才开始建设渗滤液处理设施。

整改进展情况：已完成整改

（一）锡林浩特市城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设施已于2022年8月通过验收，实现正常运行。

- （二）制定《垃圾渗滤液处理设施排查整治工作方案》，对全盟生活垃圾填埋场渗滤液处理设施进行全面排查，排查出的18个问题已全部完成整改。

9.城镇现有生活垃圾处理设施与垃圾分类需求不匹配，全区69个旗县、20个设市城市均应建设餐厨垃圾处理设施，目前仅建成14座。

- 整改进展情况：已完成整改

- （一）锡盟2个地区在督察进驻前已建成餐厨垃圾处理设施，其余11个地区均按照《锡林郭勒盟贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》整改措施要求，制定了餐厨垃圾处理设施建设方案。

- （二）截至2025年12月中旬，11个地区的餐厨垃圾处理设施已全部建成投运。

10.自治区现有尾矿库750座，其中四、五等小型尾矿库709座、占比近95%，尾矿成分复杂，一些尾矿库污染防治措施不到位，环境风险隐患突出。

- 整改进展情况：已完成整改

（一）2022年7月制定下发《关于加强尾矿库隐患排查和污染治理有关工作的通知》（锡署环字〔2022〕72号），组织各旗县市（区）完成了全盟尾矿库隐患排查，共排查尾矿库52座，向自治区上报了全盟尾矿库清单和问题清单。

（二）存在风险隐患问题的14家企业已制定《尾矿库环境风险隐患问题整改（初步）方案》，并全部完成整改。

（三）推动已运行到设计最终标高或不再进行排尾作业、停用时间超过3年复工复建无望的、没有生产经营单位的尾矿库闭库，全盟10座符合闭库条件的尾矿库已全部闭库。

（四）落实尾矿库分类分级环境监督管理制度，并完成了尾矿库风险隐患排查。按要求督促全盟尾矿库企业定期开展环境监测，进一步完善突发环境事件应急预案。

11.锡林郭勒盟阿巴嘎旗必鲁甘干矿区32—56线铜钼矿露天采选项目，2012年10月前采用干排方式，用未做防渗处理的自然坑塘贮存尾矿，堆存约90万吨，目前仅对部分区域进行覆土绿化。

整改进展情况：已完成整改

（一）阿巴嘎旗金地矿业有限责任公司委托第三方机构编制完成闭库设计。

（二）2023年5月闭库工程已完成并验收。企业制定了复垦绿化工作方案，完成植被恢复并通过验收。

（三）企业按季度开展监测，持续跟踪监控尾矿堆存区域周边环境。

12.农膜回收利用率偏低。据统计，自治区耕地面积1.72亿亩，2021年全区地膜覆盖面积2718万亩，地膜使用量9.44万吨，其中巴彦淖尔、赤峰、乌兰察布、呼和浩特等4个地市覆膜面积占全区82%。根据巴彦淖尔市2021年农业面源普查数据显示，全市地膜使用量为2.84万吨，回收量为1.49万吨，回收率仅为52.6%。乌兰察布市2021年地膜使用量为1.16万吨，回收至残膜加工企业处理的仅0.27万吨，利用率只有23.3%，现场督察发现，大部分残膜尚处于无序管理状态，耕地中残留大量细碎地膜。

整改进展情况：已完成整改

（一）制定印发《农田废旧地膜回收处理行动工作方案》，督促指导各用膜旗县把握好春播前重要时间节点，及时开展政策宣传和技术指导，完成当季地膜回收。

（二）加强农膜源头监管，结合春季农资打假等行动，在覆膜旗县开展秋季地膜回收专项行动，强化对地膜生产、销售和使用环节的监管和指导工作，对无再利用价值的残膜，结合农村人居环境整治进行无害化处理。

（三）完成地膜科学使用回收试点任务，其中加厚高强度地膜面积5万亩，全生物可降解地膜5万亩。